Uchwała Nr 133/XIX/2004

Rady Gminy Gostynin

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie : szczegółowego podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późniejszymi zmianami) § 5 uchwały nr 127/XVIII/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2004 r.

§1

Ustala się szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne w 2004 r. wg załączników  od nr 1 do 6 .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w trybie aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

Zał. nr 1

do uchwały Nr 133/XIX/2004

Rady Gminy Gostynin

z dnia 28 kwietnia 2004r.

Zestawienie

budowy i modernizacji oświetlenia

drogowego na 2004r.

| L.p. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy | Nakłady finansowe – wydatki | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.. | Rogożewek – przejazd przez tory | Należy wykonać projekt, pobudować słup ok. 60 km linki oprawa sodowa OUS 150W – 1 szt. | 7.500,- | 7.500,- |
| 2. | Stefanów (droga powiatowa od szkoły do torów) | Wykonanie dokumentacji na 250 mb linii oświetleniowej. | 3.500,- | 3.500,- |
| 3. | Oświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Bielawy - Zwoleń | Wykonanie linii oświetleniowej z montażem słupa i oprawy drogowej. | 6.000,- | 6.000,- |
| 4. | Huta Nowa (droga powiatowa) | Dobudowa linii ok. 100 m (przewód izolacyjny), montaż opraw – 1 szt. | 2.100,- | 2.100,- |
| 5. | Mysłownia (droga gminna) | Wymiana opraw żarowych nieczynnych na sodowe – 8szt. z uzupełnieniem linki oświetleniowej. | 8.500,- | 8.500,- |
| 6. | Krzywie (droga powiatowa i gminna) | Dobudowa ok.350 m linii, montaż opraw – 3 szt. Montaż układu pomiarowego w skrzynce na słupie. | 8.300,- | 8.300,- |
| 7. | Zaborów Nowy ( droga gminna i powiatowa) | Dobudowa ok. 1725mb linii oświetleniowej, montaż opraw – 15 szt. | 23.000,- | 23.000,- |
| 8. | Bierzewice (droga gminna) | Wykonanie P.T. Wykonanie linii ( dwa słupy, dwie oprawy) | 8.000,- | 8.000,- |
| 9. | Strzałki (droga gminna za OSP) | Dobudowa linii 250 mb, montaż dwóch opraw. | 3.100,- | 3.100,- |
|  |  | Razem | 70.000,- | 70.000,- |

Zał. Nr 2

do uchwały Nr 133/XIX/2004

Rady Gminy Gostynin

z dnia 28 kwietnia 2004r.

ZESTAWIENIE REMONTÓW I UTRZYMANIA BUDYNKÓW GMINNYCH NA 2004 R.

| Lp. | Część opisowa zadań | Wydatki wg budżetu na 2004r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| V | REMONTY I UTRZYMANIE BUDYNKÓW GMINNYCH - Budynek mieszkalny nr 25a w Miałkówku – instalacja elektryczna wewnętrzna + w/z. - Budynek mieszkalny nr 46a w Lucieniu – wymiana okien II etap. - Budynek mieszkalny nr 24 w Józefkowie – elewacje (uzupełnienie ścian, tynki, malowanie). - Budynek mieszkalny nr w Jastrzębi – budowa stajenki – dokończenie remontu budynku - Budynek medyczno – mieszkalny w Józefkowie – remont piwnic. - Budynek adaptowany po Szkole w Rębowie – dokończenie adaptacji, - remont pokrycia dachu. - Budynek gospodarczy na terenie Szkoły w Teodorowie – projekt na wymianę dachu, wykonawstwo. - Budynki po byłym SKR w Solcu (za Kościołem) – remonty dachów, przeglądy instalacji elektrycznej - Dom Ludowy w Legardzie – remont pokrycia dachu - Utrzymanie budynku medyczno – mieszkalnego w Józefkowie –zakup energii elektrycznej, - zakup oleju opałowego + utrzymanie kotłowni. - Utrzymanie budynku medyczno – mieszkalnego w Lucieniu – zakup energii elektrycznej, - kotłownia. 12. Przygotować wstępne rozeznanie do opracowania projektu dokumentacji na adaptację budynku po Szkole w Leśniewicach na mieszkania . | 8.000,0 5.000,0 15.600,0 17.000,0 3.000,0 33.050,0 23.350,0 5.000,0 10.000,0 12.000,0 8.000,0 |
|  | RAZEM | 140.000,0 |

Uwaga. Realizacja punktu 7,8,9 może nastąpić po uzyskaniu opinii komisji Rozwoju Gospodarczego.

Zał. Nr 3 do uchwały Nr 133/XIX/2004

ZESTAWIENIE  REMONTÓW OBIEKTÓW SZKOLNYCH NA 2004 R.

| Lp. | Opis zadań | Konieczne nakłady finansowe | Wydatki wg budżetu 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| VII | REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH - Szkoła w Teodorowie – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, - malowanie wewnętrzne pomieszczeń szkoły. - Szkoła w Zwoleniu – projekt techniczny na wymianę wew. instalacji elektrycznej, - remont pokrycia dachowego - wymiana wew. instalacji elektrycznej, - remont sanitariatów + pomieszczeń kuchni, - malowanie wewnętrzne po robotach elektrycznych. - Szkoła w Solcu – boisko - Szkoła w Białem - wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia. - Szkoła w Emilianowie – boisko + ogrodzenie, - zmiana wentylacji grawitacyjnej z dachowej na ścienną. - Szkoła w Sokołowie – pokrycie dachu – blachą ocynkowaną fałdowaną z obróbkami, Razem: | 30.000,0 8.000,0 6.000,0 15.000,0 30.000,0 30.000,0 25.000,0 15.000,0 12.000,0 30.000,0 4.000,0 30.000,0 235.000,0 | 19.556,0 10.000,0 7.000,0 6.000,0 5.000,0 10.000,0 57.566,0 |

Częściowe wykonanie koniecznych zadań zgodnie z możliwościami budżetowymi.

.

zał. Nr 4

do uchwały Nr 133/XIX/2004

Rady Gminy Gostynin z dnia 28 kwietnia 2004r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GOSTYNIN 2004 R.

| Lp. | Opis zadań | Nakłady finansowe całkowite wydatki | Partycypacja w kosztach |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmina | Dofinansowanie |  |
| VI | INWESTYCJE OŚWIATOWE – SZKOŁY - Rozbudowa Szkoły w Sierakówku. - Rozbudowa Szkoły w Lucieniu – dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem. - Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole w Białotarsku. | 1.415.000,- 535.000,- 800.000,- 80.000,- | 800.000,- 335.000,- 400.000,- 65.000,- | 615.000,- 200.000,- 400.000,- 15.000,- | U.Marszał. M.E.N.iS. |

Zał. nr 5
do uchwały Nr 133/XIX/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 28 kwietnia 2004r.

ZESTAWIENIE   ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
NA TERENIE GMINY GOSTYNIN   2004

| Lp. | NAZWA ZADANIA | PRZYBLIŻONY KOSZT ZADANIA |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Partycypacja w kosztach |  |  |  |
|  |  | RAZEM | U.G. | WFOŚiGW pożyczka | SAPARD |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stanisławów Skrzański , Kiełpieniec wodociąg – 11.010 mb przyłącza – 78 szt. | 936.017,50 | 93.610,00 | 143.390,00 | 699.017,50 |  |
| 2. | Gorzewo kanalizacja - 3.356 mb przyłącza – 36 szt. | 562.691,77 | 56.300,00 | 86.700,00 | 419.691,77 |  |
| 3. | Pomarzanki wodociąg – 1820 mb przyłącza – 11 szt. | 100.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |  |  |
| 4. | Bierzewice – część zadania kolektor, kanalizacja wodociąg – zobowiązanie/ osiedle nad Osetnicą | 250.000,00 | 60.000,00 | 190.000,00 | - | koszt całego zadania 700.000,00 |
| 5. | Modernizacja SUW Bierzewice | 96.000,00 | 37.000,00 | 59.000,00 | - |  |
| 6. | Bierzewice wodociąg – 106 mb przyłącza – 3 szt. | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |  |
| 7. | Budy Lucieńskie wodociąg – 500 mb przyłącza – 3 szt. | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |  |
| 8. | Kazimierzów wodociąg – 114 mb przyłącza – 2 szt. | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |  |
| 9. | Zaborów Nowy wodociąg – 190 mb przyłącza – 1 szt. | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |  |
| 10. | Bielawy studnia głębinowa-awaryjna | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | - |  |
| 11. | Lucień studnia głębinowa-awaryjna | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | - |  |
| 12. | Leśniewice studnia głębinowa-awaryjna | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | - |  |
| 13. | Gorzewo – kanalizacja – II etap projekt techniczny | 24.391,18 | 24.391,18 | - | - |  |
|  | RAZEM | 2.239.100,45 | 416.301,18 | 704.090,00 | 1.118.709,27 |  |

004r.

zał. Nr 6

do uchwały Nr 133/XIX/2004

ZESTAWIENIE REMONTÓW – MODERNIZACJA DRÓG NA 2004R.

| Lp. | Opis zadań | Nakłady finansowe całkowite – wydatki | Partycypacja w kosztach |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmina | Dofinansowanie |  |
| II | REMONTY – MODERNIZACJA DRÓG 1 Przebudowa drogi gminnej w Zieleńcu (od początku zabudowy siedlisk – skrzyżowanie z drogą powiatową kierunek Zaborów Nowy) L= 1.300 mb – opracowanie projektu. 2 Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów dług. 2,3 km – opracowanie projektu. 3.Przebudowa drogi gminnej Patrówek gr. gminy – Marianka I etap dług. 1,8 km – opracowanie projektu. 4. Modernizacja mostku na rzece Skrwa w Klusku – opracowanie projektu, - wykonawstwo. 5. Chodnik w ciągu drogi woj. Sokołów – Zaborów - opracowanie projektu 6. Chodnik w ciągu drogi krajowej - Stefanów – gr. gm. Łąck -opracowanie projektu 7. Modernizacja dr. gm. Jaworek – Łokietnica – ulepszenie nawierzchni gr. pospółką L=1600m 8.Modernizacja dr. gm. Sierakówek – Kleniew – ulepszenie naw. gr. pospółką z wykonaniem rowów L=1100m 9.Modernizacja dr. gm. w Helenowie (dr. woj. – remiza OSP) – ulepszenie pospółką L=-500m 10. Modernizacja drogi w Janowie | 330.500,- 14.000,- 15.500,- 15.000,- 6.000,- 60.000,- 10.000,- 10.000,- 100.000,- 80.000,- 20.000,- - | 228.000,- 14.000,- 15.500,- 15.000,- 6.000,- 30.000,- 10.000,- 10.000,- 60.000,- 47.500,- 20.000,- - | 102.500,- 30.000,- 40.000,- 32.500,- - | Projekt pod SAPARD 2005r. Projektowane dofinansowanie U.Marszałk. Wstrzymać realizację do uzyskania opinii komisji RG W porozumieniu z M. Z.D.W. W porozumieniu z M.Z.D.W. Propoz. złożenia wniosku o dofinans.do U.Marszałk Propoz. złożenia wniosku o dofinans.do U.Marszałk Realizacja w miarę posiadanych środków po opinii komisji RG |