Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 212/XXX/2005..

Rady Gminy Gostynin

z dnia 26 kwietnia 2005r.

Gmina Gostynin

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

LEGARDA

Legarda 2005r.

Spis treści

I . Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju				3

1. Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju			3

2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Legarda				5

3. Ocena mocnych i słabych stron wsi						6

4. Analiza zasobów miejscowości Legarda – wizja rozwoju wsi			7

5. Program rozwoju wsi – plan działań						10

II. Opis planowanego przedsięwzięcia – Remont budynku Domu Ludowego 											10

III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia			11

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia				12

I . Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju

- Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju

Miejscowość Legarda jest wsią położoną w Gminie Gostynin, a dokładnie w północno – wschodniej jej części. Sąsiaduje zachodnią częścią z miastem Gostynin, które jest zarazem siedzibą powiatu.

Historia wsi Legarda sięga XIX wieku, kiedy to w miejscowości nieopodal Gostynina stacjonowały wojska napoleońskie. Od miejsca stacjonowania wojsk la garde (z fr. straż)  utworzono nazwę wsi, której nazewnictwo obowiązuje do dzisiaj.

W Legardzie istnieje Dom Ludowy, którego budowę rozpoczęto w 1969r. przez Kółko Rolnicze. Środki na budowę Domu Ludowego czerpane były z funduszy własnych wsi Legarda przy bardzo czynnym zaangażowaniu jej mieszkańców. Budowa została ukończona w 1971r.

Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich przyczyniły się w ten sposób do poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

KGW w Legardzie zostało założone w 1957r., miejscem spotkań i zebrań był Dom Ludowy. Na początku było 18 osób w KGW. Wszystkie członkinie brały udział w pracach społecznych, ze współpracą z Zarządem Kółka Rolniczego, były organizowane zabawy taneczne, spotkania aktorskie. W 1962r. był nawet urządzony plac zabaw dla dzieci, w miesiącach wakacyjnych były organizowane przedszkola, do których uczęszczała spora ilość dzieci. Z każdym rokiem w KGW przybywało członkiń. Były organizowane bale sylwestrowe, rozprowadzane były pisklęta i pasze; organizowano choinki dla dzieci i Dzień Dziecka.

KGW w Legardzie bierze cyklicznie czynny udział w organizowaniu i uświetnianiu dożynek gminnych. Za swoje zaangażowanie otrzymało również liczne nagrody.

Przez szereg lat w Domu Ludowym organizowane były przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pokazy żywieniowe i konsumpcyjne, imprezy kulturalne mające na celu propagowanie kultury ludowej danego regionu. Miejsce to było jedynym ośrodkiem kulturalnym i sportowym dla okolicznych mieszkańców.

W ciągu późniejszych lat, z powodu braku środków finansowych i zubożenia społeczeństwa Dom Ludowy coraz częściej nie był odpowiednio wykorzystywany co doprowadziło  do jego zaniedbania i niszczenia.

W trosce o dewastację budynku gmina Gostynin w porozumieniu z mieszkańcami Legardy postanowiła odrestaurować istniejący budynek i przywrócić jego dawne przeznaczenie.

Wyremontowany budynek będzie służył nie tylko społeczeństwu Legardy ale również może być to miejsce spotkań młodzieży z całej gminy Gostynin. Szansa spotkań jest tym bardziej zasadna ponieważ w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z gminą francuską De Doue La Fointaine.Dom Ludowy ze względu na swą historię będzie doskonałym pretekstem do kontynuowania współpracy i poznawania wspólnej historii obu narodów.

Przez wieś przebiegają drogi: powiatowa i gminna oraz przylegająca do północnej części wsi Legarda droga krajowa nr 60 – ważny trakt drogowy z Płocka do Kutna oraz z Sochaczewa do Włocławka.

Koło wsi Legarda przebiega powstała w 1924 roku linia kolejowa łącząca Kutno z Płockiem

Grunty wsi Legarda są gruntami bardzo słabymi i należą głównie do klasy V i VI.

W Legardzie na dzień 31 grudnia 2004 roku mieszkało 384 osób. Z tego w wieku produkcyjnym – 230 osób, w wieku przedprodukcyjnym – 107 osób, a w wieku poprodukcyjnym – 47.

Na terenie wsi nie funkcjonują instytucje o charakterze publicznym.

Spośród wielu kierunków rozwoju wsi wyróżnić należy:

- Remont budynku – Domu Ludowego w zakresie:

  - nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu,

  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

  - częściowo wymiany podłóg i naprawy tynków.

- Modernizacja drogi powiatowej.

- Budowa ścieżki pieszo – jezdnej.

- Budowa kanalizacji sanitarnej.

Duże szanse na poprawę standardu życia ludności dają połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Gostynin. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi przyczyni się do rozwoju życia kulturalno – społecznego na terenie naszej miejscowości. Idea remontu budynku Domu Ludowego wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi.

- Inwentaryzacja zasobów miejscowości Legarda

Zasoby przyrodnicze

Na terenie naszej miejscowości w części zamieszkałej dominują drzewa takie jak: lipy i topole. Natomiast drzewostan na obszarze niezabudowanym to w większości olchy.

Na naszym terenie występuje ciąg ok. 20 stawów – dołów potorfowych - o małej powierzchni, niektóre są połączone ze sobą. Ciągną się one wzdłuż zachodniej granicy sołectwa pasem z północy na południe. Tereny wokół tych stawów są porośnięte drzewami i krzakami, w szczególności przez dorodne olchy. Ciąg takich stawów jest jedynym w swoim rodzaju na obszarze całej gminy.

Zasoby kulturowe

Brak odpowiedniego miejsca spotkań mieszkańców ogranicza rozwój środowiska kulturowego. Doprowadzenie Domu Ludowego do odpowiedniego stanu pozwoliłoby na wykorzystanie jego zasobów w budowaniu życia kulturowego wsi a w konsekwencji gminy Gostynin.

Obiekty i tereny

W Legardzie znajdują się dwa sklepy spożywcze, budynek Domu Ludowego wymagający modernizacji.

Na obszarze wsi występują:

- działki pod zabudowę mieszkaniową,

- tereny pod zakłady usługowe podmiotów gospodarczych,

- tradycyjna gospodarka rolna z pełną zabudową rolniczą.

Infrastruktura techniczna

W sołectwie istnieją sieci: energetyczna, wodociągowa i telefoniczna.

Przez wieś przebiega droga powiatowa o nawierzchni gruntowej. Istnieją również gruntowe drogi gminne.

Infrastruktura społeczna

W Legardzie działają: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze

Rolnictwo i gospodarka

Grunty wsi Legarda zajmują obszar 191,6547 ha.

Występują 32 gospodarstwa rolne i jest 18 działek rolnych.

Z uwagi na dominację gleb niskiej jakości w gospodarce rolnej przeważa uprawa zbóż (żyto, pszenżyto, jęczmień) natomiast w hodowli - trzoda chlewna.

- Ocena mocnych i słabych stron wsi

Silne strony

- położenie wsi (blisko do miasta, siedziby gminy oraz do Starostwa Powiatowego),

- walory przyrodnicze,

- istnienie organizacji społecznych: KGW, KR

- czyste powietrze,

- brak uciążliwego przemysłu,

- długie tradycje rolnicze,

- młode społeczeństwo,

- wieś w pełni zwodociągowana i stelefonizowana,

- wolne działki pod zabudowę mieszkaniową.

Słabe strony

- apatia społeczna,

- brak możliwości rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury,

- wysokie bezrobocie,

- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (brak kanalizacji),

- brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki,

- niski poziom wykształcenia mieszkańców

- bieda,

- brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi,

- brak zakładów pracy,

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,

- brak podmiotów gospodarczych,

- brak współpracy wśród mieszkańców,

- słaba jakość gleb,

- upadające gospodarstwa rolne,

- zły stan dróg,

- brak infrastruktury turystycznej np. ścieżek rowerowych.

Szanse

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa,

- rozwój aktywności ekonomicznej w kraju,

- unijne i krajowe fundusze na rozwój obszarów wiejskich,

- rozwój turystyki,

- możliwość skanalizowania wsi,

- integracja społeczeństwa poprzez wspólną pracę.

Zagrożenia

- ubożenie społeczeństwa i brak nowych miejsc pracy,

- ukryte bezrobocie w rolnictwie,

- konkurencja rolnictwa z zachodniej Europy,

- zmienność prawa,

- niski przyrost naturalny,

- ucieczka do miasta ludzi młodych i wartościowych,

- brak środków w gminnym budżecie.

- Analiza zasobów miejscowości Legarda – wizja rozwoju wsi

| Diagnoza aktualnej sytuacji |  | Wizja stanu docelowego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | - niedostosowany do potrzeb mieszkańców Dom Ludowy - wielkość - aktywność kobiet wiejskich i części rolników - brak kanalizacji - brak ścieżek rowerowych | Co ma ją wyróżniać? | - odpowiednio zagospodarowany i wyposażony Dom Ludowy - kanalizacja - ścieżki rowerowe - czystość, zadbane obejścia i uporządkowane |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkaniowe, rolnicze, usługowe | Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkaniowe, rolnicze, kulturalne, usługowo – produkcyjne, turystyczne |
| Kim są mieszkańcy? | Pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci i młodzież | Kim mają być mieszkańcy? | - Zaangażowani w życie wsi, - zainteresowani mieszkańcy wsi, - podnoszący swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia, - aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | Praca w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią, emerytury, renty, dochody z prowadzonej działalności rolniczej, zasiłki dla bezrobotnych, pomoc społeczna | Co ma dać utrzymanie? | Praca w sferze produkcyjno – usługowej we wsi i poza wsią, działalność gospodarcza własna |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka w sołectwie Legarda, | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Mieszkańcy zintegrowani, organizujący wspólne przedsięwzięcia, zintegrowana młodzież i dzieci, organizacje społeczne i pozarządowe prężnie działające |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Sporadyczne zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u władz gminy, organizowanie szkoleń i spotkań | W jaki sposób mają być rozwiązane problemy? | Okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania z władzami gminy, współpraca z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jak wygląda nasza wieś? | Wieś o zwartej zabudowie | Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetycznie, zagospodarowane posesje, segregacja odpadów i utrzymanie w czystości wsi, remonty budynków, Dom Ludowy wyremontowany i urządzony, kafejka internetowa dostępna dla lokalnej młodzieży |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Czyste środowisko, brak zanieczyszczeń, liczne tereny zielone w pobliżu wsi | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych, czysta w pełni skanalizowana wieś, pełna segregacja odpadów. |
| Jakie jest rolnictwo? | Małe gospodarstwa rolne | Jakie ma być rolnictwo? | Ekologiczne, dochodowe, innowacyjne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Połączenia komunikacyjne z pobliskimi miastami (Gostynin, Płock, Kutno) i miejscowo-ściami są dobre. - zły stan dróg - brak ścieżek rowerowych | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Regularne połączenia komunikacyjne do pobliskiego miasta i do każdej miejscowości gminnej - dobre drogi i pobudowane ścieżki rowerowe |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? |  | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zajęcia w świetlicy wiejskiej, ścieżki rowerowe, udział w rozgrywkach sportowych, kółka zainteresowań |

- Program rozwoju wsi – plan działań

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej

- Remont budynku Domu Ludowego w zakresie:

  - nadbudowy budynku Domu Ludowego wraz ze zmianą

konstrukcji dachu  – 2005r.

  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 2006r.

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

- Modernizacja dróg – na bieżąco

- Budowa ścieżki pieszo - jezdnej i włączenie jej do sieci ścieżek – 2007 – 2008r.

- Budowa sieci kanalizacyjnej – 2014-2015r.

- Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.

II. Opis planowanego przedsięwzięcia – Remont budynku Domu Ludowego.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych wsi, a przez to przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Dom Ludowy będzie głównym animatorem życia kulturalnego na wsi. Dzięki jego funkcjonowaniu mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na różnych imprezach kulturalnych, edukacyjno – rekreacyjnych, integrujących społeczność wiejską. Dom Ludowy ma być miejscem organizacji czasu wolnego, jak również ma zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Następstwem integracji społeczności wiejskiej jest coraz większa otwartość mieszkańców na wspólną działalność mającą na celu poprawę (rozwój kulturowy) warunków życia. Wspólne działanie prowadzi do tego, że mieszkańcy coraz chętniej angażują się w sprawy związane z rozwojem swojej wsi.

Wraz z remontem budynku Domu Ludowego należy wyposażyć świetlicę w niezbędne do jej działalności wyposażenie.

Istniejący budynek Domu Ludowego powstał w latach 70-tych XX wieku jako budynek wolnostojący w technologii tradycyjnej.

Posiada zasilenie w energię elektryczną oraz przyłącze wodne. Budynek ogrzewany jest elektrycznie.

Stan techniczny istniejącego budynku jest dobry, jednak konieczna jest nadbudowa budynku wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia – roboty te będą obejmowały zakres robót I etapu. W II etapie nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Remont budynku będzie realizowany metodą tradycyjną. Zakres robót:

- roboty betoniarskie i murarskie przy wykonywaniu ścianki kolankowej

- roboty murarskie przy ścianach szczytowych,

- wykonanie drewnianej dwuspadowej konstrukcji dachu wraz z przykryciem blachą T-18,

- wykonanie podjazdów i opaski chodnikowej,

- wykonanie obróbek blacharskich.

Ściany zewn. projektowanej inwestycji gr. 45 cm wykonane zostaną z pustaków żużlobetonowych i cegły pełnej palonej. Ściany wewn. gr. 30 cm z pustaków żużlobetonowych i częściowo z cegły. Konstrukcja dachu będzie drewniana, dach dwuspadowy, kryty blachą falistą. Stolarka okienna i drzwiowa po zakończeniu budowy zostanie zaimpregnowana i dwukrotnie pomalowana farbą olejną. Zostaną wykonane tynki wewn. grub. 3 cm, opaski chodnikowe wokół budynku oraz obróbki blacharskie.

W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Ogólny koszt inwestycji to koszt robót – 105.000,-  PLN

W 2005r. planuje się wykonać następujące prace:

- roboty budowlane

- wykonanie nadbudowy budynku wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia

- prace wewn. budynku

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

I etap

V–VIII 2005 	– Procedura przetargowa

IX 2005 	– Rozpoczęcie robót

X 2005 	– Zakończenie robót

XI/XII 2005 	– Odbiór inwestycji, rozliczenie projektu

II etap

II 2006 	– Procedura przetargowa

III 2006 	– Rozpoczęcie robót

VI 2006 	– Zakończenie robót

VI/VII 2006 	– Odbiór inwestycji, rozliczenie projektu