WIELOLETNI

PLAN INWESTYCYJNY 
GMINY GOSTYNIN

NA LATA 2004 – 2008

POZNAŃ, 10 LISTOPADA 2003 R.

# Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin

## Wstęp

Harmonijny rozwój regionu to najważniejsze zadanie Samorządu. Wynika to z jego istoty i znalazło potwierdzenie w obowiązującym prawie. Konstytucja RP przyznaje szczególną rolę samorządom terytorialnym. „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych” (artykuł 163 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Zgodnie z artykułem 7 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 110 (i inne) ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym tworzą prawne podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ma racjonalizować wykorzystanie dostępnych środków budżetowych. Spowoduje, że łatwiej będzie korzystać ze środków niekomercyjnych - zarówno krajowych, jak i unijnych.

## Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gostynin

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków Gmina Gostynin podjęła działania nad stworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Podstawami prawnymi podjętych prac są:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 21/2003 z dnia 16.07.2003 roku w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 22/2003 z dnia 21.07.2003 roku w sprawie procedur prac oraz w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

3. Uchwała nr 89/XII/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcie zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Ocena wniosków inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi dokumentami przebiegała według następujących kryteriów:

- Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych

  - Zasięg oddziaływania:

1 - jedna miejscowość,

2 - więcej niż jedna miejscowość,

3 - cała Gmina.

  - Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy:

0 - nie wpływa,

3 - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy,

6 - przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy.

  - Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno - oświatowy dzieci i młodzieży:

0 - nie wpływa,

1 - poprawia możliwości rozwoju,

3 - dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno - oświatowego.

  - Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców:

0 - inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców,

1 - inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców,

3 - inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców.

  - Wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy:

0 - nie wpływa,

3 - zwiększa komfort życia mieszkańców po przez wyposażenie w nowe elementy infrastruktury,

6 - zapewnia niezbędną  infrastrukturę.

  - Wpływ inwestycji na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy i gości:

0 - 3 pkt.

- Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych:

  - Zgodność z kierunkami rozwoju Gminy:

0 - nie,

2 - tak.

  - Stopień zaawansowania inwestycji:

0 - nowa inwestycja,

1 - faza koncepcji i opracowania wstępnego,

2 - zaawansowana do 20 %,

3 - zaawansowana od 20 % do 50 %,

5 - powyżej 50 %.

  - Powiązanie z innymi inwestycjami:

0 - inwestycja nie jest powiązana z innymi inwestycjami,

1 - inwestycja jest powiązana z innymi inwestycjami.

  - Na ile planowana inwestycja poprawi dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do uwarunkowań społeczno – ekonomicznych:

0 - 3 pkt.

  - Wpływ na środowisko naturalne:

0 - neutralny wpływ na środowisko,

1 - 2 pkt - pozytywny wpływ na środowisko.

  - Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Gminy:

0 - nie,

1 - tak.

  - Zgodność z podjętymi wcześniej uchwałami

0 - nie,

5 - tak.

- Ocena inwestycji w kategoriach finansowych:

  - Wpływ inwestycji na budżet:

-1 - wpływ ujemny (wzrost wydatków budżetowych),

0 - wpływ neutralny,

1 - wpływ dodatni (zyski lub zmniejszenie wydatków budżetowych).

  - Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (dotacje, kredyty i pożyczki preferencyjne):

0 - nie,

2 - środki finansujące do 20 % inwestycji,

3 - 20 % - 50 % inwestycji,

5 - powyżej 50 % inwestycji.

  - Możliwość współfinansowania inwestycji udziałem własnym mieszkańców:

0 - nie,

2 - środki finansujące do 20 % inwestycji,

3 - 20 % - 50 % inwestycji,

5 - powyżej 50 % inwestycji.

## Metodyka prac

Zgodnie z przyjętą procedurą tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin przebieg prac był następujący:

- Stworzenie Wieloletniego Planu Finansowego.

  - Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Gminy.

        - Dane historyczne.

        - Prognozy.

  - Weryfikacja danych.

  - Stworzenie projekcji możliwości finansowych Gminy na okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

  - Analiza możliwości finansowych Gminy.

- Stworzenie Wieloletniego Planu Rozwoju.

  - Zebranie wniosków inwestycyjnych od mieszkańców.

  - Opracowanie kart wniosków przez Urząd Gminy.

  - Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

- Prezentacja i ocena wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

- Wybór wariantu przez Komisję Koordynacyjną.

- Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

- Opracowanie końcowej wersji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin.

# Charakterystyka zobowiązań finansowych

## Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

Gmina Gostynin jest stroną dwunastu umów pożyczki oraz planuje zaciągnąć jeden kredyt.

Do wyliczenia odsetek od pożyczek założono kształtowanie się stawki bazowej redyskonta weksli na stałym poziomie w wysokości 5,75% (redyskonto weksli z dnia 13 listopada 2003 r. - źródło „Rzeczpospolita” z dnia 14 listopada 2003 r.). Ze względu na treści umów pożyczek, których stroną jest Gmina Gostynin, przyjęto stawkę bazową na stałym poziomie w wysokości 6,00%.

Ze względu na planowane zwiększenie realizacji inwestycji przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2004 – 2005, założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania (obligacje) na łączną kwotę 2 800 000 PLN, którego spłata nastąpi w latach 2007 – 2011.

- Do wyliczenia odsetek od obligacji przyjęto następujące oprocentowania obligacji Gminy Gostynin:

| czas | kupon odsetkowy |
| --- | --- |
| obligacja 3 - letnia | 52 tyg. bony skarbowe +1,20% |
| obligacja 4 - letnia | 52 tyg. bony skarbowe +1,30% |
| obligacja 5 - letnia | 52 tyg. bony skarbowe +1,40% |
| obligacja 6 - letnia | 52 tyg. bony skarbowe +1,50% |

Należy zaznaczyć, iż ostateczne premie za ryzyko (ponad rentowność bonów skarbowych) dla inwestorów nabywających obligacje komunalne ustalone są podczas przetargu na wybór agenta emisji, który jest także nabywcą obligacji.

- Prognozy rentowności bonów skarbowych dla okresów odsetkowych

Odsetki w 2005 roku są wypadkową rentowności bonów skarbowych na przetargach przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, a więc na przetargach w 2004 roku.

Rentowność bonów skarbowych przyjęta do wyliczenia odsetek od obligacji wyznaczona została na podstawie prognoz banków aktywnych na rynku obligacji komunalnych. W obliczeniach przyjęto założenie, iż rozkład prognoz rentowności bonów skarbowych jest rozkładem normalnym z nieznaną wartością średnią 
i odchyleniem standardowym. Rentowność bonów skarbowych wyznaczono jako jednostronną górną granicę przedziału zmienności dla średniej arytmetycznej prognoz banków dla poziomu ufności α = 0,05. Jako podstawę budowy tej granicy przedziału ufności wykorzystano statystykę t - Studenta. Przyjęcie takiego sposobu liczenia podstawy oprocentowania obligacji oznacza, iż prawdopodobieństwo ukształtowania się stawki bazowej oprocentowania obligacji poniżej wyznaczonego poziomu wynosi 95%. Natomiast prawdopodobieństwo tego, iż rentowność bonów skarbowych ukształtuje się na poziomie wyższym niż przyjęto do obliczeń, wynosi 5,0%.

- Prognoza rentowności bonów skarbowych w latach 2004 - 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognoz banków uczestniczących w przetargach na wybór agenta emisji obligacji

###### Harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w latach 2001 - 2008 (dane w PLN) we wszystkich wariantach

| KREDYTY I POŻYCZKI |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pożyczka 30/98 |  | Stan na koniec 2000 r. | Transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 300 000 | 150 000 | Stan na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 156/99 |  | Stan na koniec 2000 r. | Transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 30 000 | 22 500 | Stan na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Umorzenie | 5 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Oprocentowanie | 0,6 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 157/99 |  | Stan na koniec 2000 r. | Transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 159 000 | 109 000 | Stan na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Umorzenia | 9 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 150/2000 |  | Stan na koniec 2000 r. | Transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 150 000 | 150 000 | Stan na koniec roku | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Umorzenie | 0 | 75 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 241/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczalnia Białotarsk |  | Pożyczka z roku 2001 | Transze | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 700 000 |  | Stan na koniec roku | 700 000 | 550 000 | 350 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,2 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  |  |  | 21 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 398/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć wodociągowa - Rębów |  | Pożyczka z roku 2001 | Transze | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 159 000 |  | Stan na koniec roku | 159 000 | 119 250 | 39 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki |  |  |  | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 39 750 | 79 500 | 39 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka 353/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja kotłowni - Solec |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 36 000 |  | Stan na koniec roku | 0 | 36 000 | 30 870 | 20 580 | 10 290 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,5 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 1 852 | 1 235 | 617 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 5 130 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 0 | 0 |
| Pożyczka 354/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja kotłowni - Józefków |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 39 000 |  | Stan na koniec roku | 0 | 39 000 | 33 420 | 22 280 | 11 140 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,5 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 2 005 | 1 337 | 668 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 5 580 | 11 140 | 11 140 | 11 140 | 0 | 0 |
| Pożyczka 363/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa-modernizacja SUW |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 255 000 |  | Stan na koniec roku | 0 | 255 000 | 229 500 | 178 500 | 127 500 | 76 500 | 25 500 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 13 770 | 10 710 | 7 650 | 4 590 | 1 530 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 25 500 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 25 500 |
| Pożyczka 375/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja kotłowni, wymiana okien - SP Zwoleń |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 156 000 |  | Stan na koniec roku | 0 | 156 000 | 136 500 | 97 500 | 58 500 | 0 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,5 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 8 190 | 5 850 | 3 510 | 0 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 19 500 | 39 000 | 39 000 | 58 500 | 0 | 0 |
| Pożyczka 397/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 526 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 526 530 |  | Stan na koniec roku | 0 | 526 530 | 468 780 | 348 280 | 227 780 | 107 280 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 28 127 | 20 897 | 13 667 | 6 437 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 57 750 | 120 500 | 120 500 | 120 500 | 107 280 | 0 |
| Pożyczka 425/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa stacji uzdatniania wody |  | Pożyczka z roku 2002 | Transze | 0 | 765 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 765 600 |  | Stan na koniec roku | 0 | 765 600 | 689 040 | 535 920 | 382 800 | 229 680 | 76 560 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 6% |  | Odsetki | 0 |  |  | 41 342 | 32 155 | 22 968 | 13 781 | 4 594 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 76 560 | 153 120 | 153 120 | 153 120 | 153 120 | 76 560 |

| Pożyczka planowana w roku 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Transze |  | 0 | 0 | 866 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 866 800 |  | Stan na koniec roku |  | 0 | 0 | 866 800 | 722 333 | 433 400 | 144 467 | 0 | 0 |
| Oprocentowanie | 0,3 redyskonta weksla nie mniej niż 4% |  | Odsetki |  | 0 | 0 |  | 34 672 | 28 893 | 17 336 | 5 779 | 0 |
|  |  |  | Raty kapitałowe |  | 0 | 0 | 0 | 144 467 | 288 933 | 288 933 | 144 467 | 0 |
|  |  | Otrzymane transze |  |  | 859 000 | 1 778 130 | 866 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Odsetki |  |  | 0 | 28 110 | 43 486 | 153 344 | 110 077 | 66 417 | 30 586 | 6 124 |
|  |  | Raty kapitałowe |  |  | 342 500 | 189 750 | 469 520 | 769 267 | 823 983 | 693 483 | 455 867 | 102 060 |
|  |  | Stan zadluzenia na koniec roku |  |  | 934 000 | 2 447 380 | 2 844 660 | 2 075 393 | 1 251 410 | 557 927 | 102 060 | 0 |
|  |  | Obsluga zobowiązań |  |  | 342 500 | 217 860 | 513 006 | 922 610 | 934 060 | 759 900 | 486 453 | 108 184 |

Źródło: INWEST CONSULTING S.A. na podstawie danych Urzędu Gminy.

###### Harmonogram spłat planowanych zobowiązań związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (dane w PLN)

| KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE (planowane) |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACJE |  |  | transze | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota | 2 800 000 |  | Stan na koniec roku | 1 400 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 100 000 | 1 400 000 | 700 000 | 0 |
| Oprocentowanie | 52-tyg. bony skarbowe + marża |  | Odsetki | 0 | 88 736 | 182 430 | 185 823 | 173 346 | 141 845 | 95 303 | 48 256 |
|  |  |  | Raty kapitałowe | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 500 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |

Źródło: INWEST CONSULTING S.A.

## Informacje o udzielaniu przez Gminę Gostynin poręczeń i gwarancji

Gmina Gostynin nie udziela i nie planuje udzielać poręczenia spłaty zobowiązania.

# Prognozy budżetowe w latach 2004 – 2011
z uwzględnieniem dodatkowego zadłużenia
na kwotę 2 800 000 PLN

###### Projekcja finansowe na lata 2004-2011 (dane w PLN) – wersja z dodatkowym zadłużeniem na kwotę 2 800 000 PLN

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Dochody bez nadwyŻek (1 + 2) |  |  | 13 133 700 | 13 137 965 | 14 304 704 | 13 664 522 | 13 900 574 | 14 131 146 | 14 366 327 | 14 606 209 | 14 546 209 | 14 546 209 | 14 546 209 |
| 1. Subwencje i dotacje |  |  | 8 494 817 | 8 889 426 | 10 113 846 | 9 582 473 | 9 774 122 | 9 969 605 | 10 168 997 | 10 372 377 | 10 372 377 | 10 372 377 | 10 372 377 |
| Subwencje ogółem |  |  | 6 972 515 | 7 056 878 | 8 049 439 | 8 865 011 | 9 042 311 | 9 223 157 | 9 407 620 | 9 595 773 | 9 595 773 | 9 595 773 | 9 595 773 |
| Dotacje ogółem |  |  | 1 411 324 | 1 731 598 | 1 525 150 | 717 462 | 731 811 | 746 447 | 761 376 | 776 604 | 776 604 | 776 604 | 776 604 |
| Środki ze zródeł pozabudżetowych |  |  | 110 978 | 100 950 | 539 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dochody własne gminy |  |  | 4 638 883 | 4 248 539 | 4 190 858 | 4 082 049 | 4 126 452 | 4 161 541 | 4 197 330 | 4 233 833 | 4 173 833 | 4 173 833 | 4 173 833 |
| Podatki i opłaty lokalne |  |  | 2 953 195 | 2 857 813 | 2 864 209 | 2 920 031 | 2 934 643 | 2 949 545 | 2 964 743 | 2 980 243 | 2 980 243 | 2 980 243 | 2 980 243 |
| Udział w podatkach budżetowych państwa |  |  | 905 563 | 689 226 | 887 242 | 843 723 | 860 568 | 877 750 | 895 276 | 913 152 | 913 152 | 913 152 | 913 152 |
| Dochody jednostek budżetowych |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody z majątku gminy |  |  | 291 270 | 383 464 | 245 000 | 141 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych |  |  | 70 743 | 17 402 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pozostałe dochody |  |  | 418 112 | 300 634 | 144 407 | 147 295 | 150 241 | 153 246 | 156 311 | 159 437 | 159 437 | 159 437 | 159 437 |
| B. WYDATKI: |  |  | 11 527 520 | 12 331 282 | 12 151 391 | 12 594 419 | 12 642 307 | 12 895 153 | 13 153 056 | 13 416 118 | 13 416 118 | 13 416 118 | 13 416 118 |
| Rzeczowe |  |  | 5 104 298 | 5 799 834 | 5 245 838 | 5 550 755 | 5 457 770 | 5 566 925 | 5 678 264 | 5 791 829 | 5 791 829 | 5 791 829 | 5 791 829 |
| Osobowe |  |  | 6 423 222 | 6 531 448 | 6 905 553 | 7 043 664 | 7 184 537 | 7 328 228 | 7 474 793 | 7 624 289 | 7 624 289 | 7 624 289 | 7 624 289 |
| Koszty finansowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. NADWYŻKA OPERACYJNA (A – B) |  |  | 1 606 180 | 806 683 | 2 153 313 | 1 070 103 | 1 258 267 | 1 235 992 | 1 213 270 | 1 190 092 | 1 130 092 | 1 130 092 | 1 130 092 |
| D. OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ (1 + 2) |  |  | 342 500 | 217 860 | 513 006 | 922 610 | 1 022 796 | 942 330 | 872 276 | 781 529 | 841 845 | 795 303 | 748 256 |
| 1. Spłata rat kapitałowych |  |  | 342 500 | 189 750 | 469 520 | 769 267 | 823 983 | 693 483 | 655 867 | 602 060 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2. Spłata odsetek |  |  | 0 | 28 110 | 43 486 | 153 344 | 198 813 | 248 847 | 216 410 | 179 469 | 141 845 | 95 303 | 48 256 |
| E. Wolne Środki na inwestycje (C – D) |  |  | 1 263 680 | 588 823 | 1 640 307 | 147 493 | 235 471 | 293 662 | 340 994 | 408 563 | 288 247 | 334 789 | 381 836 |
| F. Inwestycje finansowane z (1 + 2 + 3): |  |  | 2 012 170 | 2 759 976 | 2 976 627 | 5 365 854 | 5 686 411 | 930 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Środki własne |  |  | -*) | -*) | *) | 140 000 | 200 000 | 291 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligacje |  |  |  |  |  | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Środki pozabudżetowe |  |  |  |  |  | 3 825 854 | 4 054 411 | 638 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Wolne Środki po inwestycjach (E – F) |  |  | -748 490 | -2 171 153 | -1 336 320 | -1 392 507 | -1 396 529 | 2 350 | 340 994 | 408 563 | 288 247 | 334 789 | 381 836 |
| H. Otrzymane kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje |  |  | 859 000 | 1 854 100 | 866 800 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Przychody z innych źródeł |  |  | 347 500 | 466 400 | 469 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roczne przepływy gotówki netto (G + H + I) |  |  | 458 010 | 73 377 | 0 | 7 493 | 3 471 | 2 350 | 340 994 | 408 563 | 288 247 | 334 789 | 381 836 |

Źródło: INWEST CONSULTING S.A. na podstawie danych Urzędu Gminy.

*) Wydatki na inwestycje w latach 2001 – 2003 zostały podane zbiorczo bez rozbicia na źródła ich finansowania.

- Projekcja finansowe Gminy Gostynin na lata 2004 – 2011

Źródło: INWEST CONSULTING S.A.

Zgodnie z art. 113 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań gminy z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu Gminy Gostynin w latach 2004 - 2011 będzie się kształtować w przedziale 5,1% - 6,4%.

- Obciążenie planowanych dochodów ogółem tytułem obsługi zobowiązań finansowych (art. 113 Ustawy o finansach publicznych)

Źródło: INWEST CONSULTING S.A.

Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w art. 114 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Na wykresie poniżej przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach analizy.

- Stosunek zadłużenia na koniec poszczególnych lat do dochodów ogółem (art. 114 Ustawy o finansach publicznych)

Źródło: INWEST CONSULTING S.A.

# Wieloletni Plan Rozwoju

## Wnioski do WPR

W czasie prac nad WPI w gminie Gostynin Komisja przyjęła 108 wniosków inwestycyjnych o łącznej wartości 67 620 000 PLN. Wnioski zostały ocenione zgodnie z przyjętym systemem ocen priorytetów.

###### Zestawienie zadań inwestycyjnych zgłoszonych do WPI wraz z oceną zgodnie z przyjętymi kryteriami.

| Nr | ZADANIE | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | SUMA | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ob-107 Szkoła Sierakówek | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 3 | 0 | 30 | 535 000,00 |
| 2 | Ks-35 Kanalizacja Gorzewo - I | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | 5 | 2 | 29 | 500 000,00 |
| 3 | Ośg-106 Sala Lucień | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 3 | 0 | 29 | 765 000,00 |
| 4 | Db-22 Droga Kazimierzów | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 715 850,00 |
| 5 | Db-24 Droga Rumunki | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 400 000,00 |
| 6 | Db-43 Droga Rogożewek | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 425 250,00 |
| 7 | Db-104 Droga Bierzewice | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 598 500,00 |
| 8 | Db-13 Droga Górki I | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 710 000,00 |
| 9 | Db-41 Droga Józefków | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 567 000,00 |
| 10 | Ks-105 Kanalizacja Gorzewo - II | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 23 | 500 000,00 |
| 11 | Ws-108 Wodoc. Stanislawów-K | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 5 | 0 | 23 | 937 000,00 |
| 12 | Db-28 Droga Feliksów | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 726 500,00 |
| 13 | Db-40 Droga Ruszków | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 787 500,00 |
| 14 | Db-42 Droga Jaworek | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 598 500,00 |
| 15 | Db-9 Droga Sokołów | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 903 200,00 |
| 16 | Db-11 Droga Jastrzębia | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 982 000,00 |
| 17 | Db-17 Droga Zieleniec | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 510 500,00 |
| 18 | Db-82 Droga Gorzewo –Kl. | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 600 000,00 |
| 19 | Db-6 Droga Gorzewo | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 960 000,00 |
| 20 | Db-18 Droga Gorzewo | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 240 000,00 |
| 21 | Db-30 Droga Gorzewo | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 640 000,00 |
| 22 | Ks-38 Kanalizacja Helenów | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 20 | 900 000,00 |
| 23 | Ks-39 Kanalizacja Białe | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 20 | 600 000,00 |
| 24 | Ośg-44 Sala Emilianów | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 20 | 820 000,00 |
| 25 | Ks-49 Kanalizacja Stanisławów | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 20 | 200 000,00 |
| 26 | Dm-2 Droga Białe | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 985 000,00 |
| 27 | Ws-33 Wodociąg Huta Nowa | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 19 | 800 000,00 |
| 28 | Ko-36 Oczyszcz. Kielpieniec M. | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19 | 250 000,00 |
| 29 | Ko-37 Oczyszczalnia Nagodów | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19 | 1 000 000,00 |
| 30 | Ks-47 Kanalizacja Antoninów | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 19 | 550 000,00 |
| 31 | Ks-48 Kanalizacja Bierzewice | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 19 | 800 000,00 |
| 32 | Ko-52 Oczyszcz. Sierakówek | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 19 | 1 000 000,00 |
| 33 | Ks-59 Kanalizacja Polesie | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 19 | 750 000,00 |
| 34 | Ks-61 Kanalizacja Strzałki | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 19 | 1 650 000,00 |
| 35 | Ks-62 Kanalizacja Sałki | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 19 | 700 000,00 |
| 36 | Ks-76 Kanalizacja Bielawy - Zw. | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 19 | 1 400 000,00 |
| 37 | Ks-78 Kanalizacja Mysłownia | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 19 | 800 000,00 |
| 38 | Ws-34 Wodociąg Sokołów | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 900 000,00 |
| 39 | Ośg-45 Sala Sierakówek | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 18 | 850 000,00 |
| 40 | Ośg-46 Sala Sokołów | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 18 | 850 000,00 |
| 41 | Ks-51 Kanalizacja Dąbrówka | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 500 000,00 |
| 42 | Ks-53 Kanalizacja Sierakówek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 1 700 000,00 |
| 43 | Ks-54 Kanalizacja Górki I | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 165 000,00 |
| 44 | Ks-55 Kanalizacja Marianka | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 650 000,00 |
| 45 | Ks-56 Kanalizacja Sieraków | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 800 000,00 |
| 46 | Ks-57 Kanalizacja Górki II | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 800 000,00 |
| 47 | Ks-60 Kanalizacja Leśniewice | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 900 000,00 |
| 48 | Ks-63 Kanalizacja Krzywie | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 700 000,00 |
| 49 | Ks-64 Kanalizacja Sokołów | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 300 000,00 |
| 50 | Ks-65 Kanalizacja Zaborów S. | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 1 150 000,00 |
| 51 | Ks-66 Kanalizacja Nagodów | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 1 200 000,00 |
| 52 | Ks-67 Kanalizacja Rumunki | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 350 000,00 |
| 53 | Ks-68 Kanalizacja Klusek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 600 000,00 |
| 54 | Ks-69 Kanalizacja Kazimierzów | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 970 000,00 |
| 55 | Ks-70 Kanalizacja Miałkówek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 1 140 000,00 |
| 56 | Ks-77 Kanalizacja Jaworek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 600 000,00 |
| 57 | Ks-79 Kanalizacja Gaśno | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 18 | 600 000,00 |
| 58 | Dbś-96 Ścieżki Białe - Lucień | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 000 000,00 |
| 59 | Db-3 Droga Gulewo | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 670.000,00 |
| 60 | Db-4 Droga Janów | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 550 000,00 |
| 61 | Db-16 Droga Leśniewice | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 315 200,00 |
| 62 | Db-21 Droga Zaborów | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 750 100,00 |
| 63 | Db-26 Droga Osiny | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 540 500,00 |
| 64 | Db-29 Droga Krzywie | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 860 000,00 |
| 65 | Ośr-50 Szkoła Sokołów | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 165 000,00 |
| 66 | Db-71 Droga Stefanów | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 140 000,00 |
| 67 | Db-83 Droga Rogożewek | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 590 000,00 |
| 68 | Db-84 Droga Rybne | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 706 800,00 |
| 69 | Db-5 Droga Budy Kozickie | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 750 500,00 |
| 70 | Db-7 Droga Skoki | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 400 000,00 |
| 71 | Db-8 Droga Marianów Sier. | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 685 000,00 |
| 72 | Db-12 Droga Rębów | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 480 000,00 |
| 73 | Db-19 Droga Wrząca | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 435 000,00 |
| 74 | Db-20 Droga Bierzewice | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 550 800,00 |
| 75 | Db-23 Droga Bolesławów | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 880 000,00 |
| 76 | Db-31 Droga Ruszków | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 710 000,00 |
| 77 | Ks-58 Kanalizacja Legarda | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 650 000,00 |
| 78 | Ob-103 Oświetlenie Białe | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 16 | 36 000,00 |
| 79 | Db-25 Droga Skrzany-Fel. | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 15 | 196 500,00 |
| 80 | Dbm-72 Droga Klusek | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 80 000,00 |
| 81 | Db-81 Droga Klusek | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 814 000,00 |
| 82 | Db-1 Droga Białotarsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 255 000,00 |
| 83 | Db-74 Droga Kozice Baby | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 550 000,00 |
| 84 | Dr-27 Droga Nagodów | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 35 000,00 |
| 85 | Ośb-89 Boisko Białotarsk | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 260 000,00 |
| 86 | Db-87 Droga Sokołów | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 000,00 |
| 87 | Dbm-93 Droga Białe Błota | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 810 000,00 |
| 88 | Db-101 Droga Rogożewek | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300 000,00 |
| 89 | Dr-10 Droga Klusek | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 000,00 |
| 90 | Dr-14 Droga Górki II | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 000,00 |
| 91 | Dr-15 Droga Łokietnica | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 000,00 |
| 92 | Br-75 Budynek Teodorów | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 000,00 |
| 93 | Dr-85 Droga Helenów | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 80 000,00 |
| 94 | Db-86 Droga Skrzany | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 196 000,00 |
| 95 | Om-88 Oświetlenie Bielawy | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 160 000,00 |
| 96 | Dm-90 Droga Halinów N.W. | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 820 000,00 |
| 97 | Db-94 Droga Sierakówek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 490 800,00 |
| 98 | Dr-97 Droga Jaworek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 000,00 |
| 99 | Dm-98 Droga Kiełpieniec | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 780 000,00 |
| 100 | Dr-99 Droga Górki I | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 000,00 |
| 101 | Om-100 Oświetlenie Niecki | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 70 000,00 |
| 102 | Dr-102 Droga Mysłownia | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 000,00 |
| 103 | Gb-91 Gaz Leśniewice | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 000,00 |
| 104 | Gb-92 Gaz Sierakówek | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 800 000,00 |
| 105 | Gb-95 Gaz Sierakówek | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 500 000,00 |
| 106 | Om-32 Oświetlenie Bierzewice | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 35 000,00 |
| 107 | Dmch-73 Chodnik Strzałki | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 000,00 |
| 108 | Bb-80 Budynek Kiełpieniec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 160 000,00 |

Źródło: Opracowanie Urzędu Gminy

## Wnioski przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wnioski zostały poddane ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Założono wykonanie inwestycji najwyżej punktowanych w ocenie priorytetów (począwszy od 21 punktów wzwyż). Kolejności zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest zgodna z wcześniej podjętymi uchwałami. Komisja postanowiła przyjąć do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego następujące wnioski:

###### Zestawienie inwestycji przyjętych do WPI wraz z podziałem źródeł finansowania

| L.p. | Nazwa zadania | Łączny koszt zadania | Dotacje | Środki własne w tym obligacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej I etap Gorzewo (Ks-35) | 579.096,77 | 419.691,77 | 159.405,00 |
| 2. | Budowa drogi twardej w Bierzewicach (Bierzewice tory – rzeka Osetnica) droga woj. i część osiedla nad Osetnicą (Db-104) | 788.650,37 | 591.487,77 | 197.162,60 |
| 3. | Budowa drogi twardej Kazimierzów - Miałkówek (Db-22) | 708.851,93 | 531.638,94 | 177.212,99 |
| 4. | Budowa drogi twardej Ruszków – Polesie – Baby Dolne (Db-40) | 1.083.598,62 | 630.000,00 | 453.598,62 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie Skrzańskim (Ws-108) | 955.913,68 | 699.017,50 | 256.896.18 |
| 6. | Rozbudowa szkoły w Sierakówku (Ośb-107) | 535.000,00 | 335.000,00 | 200.000,00 |
| 7. | Budowa sali gimnastycznej w Lucieniu (Ośg-106) | 765.000,00 | 415.000,00 | 350.000,00 |
| 8. | Budowa drogi twardej Zieleniec (Db-17) | 510.500,00 | 382.875,00 | 127.625,00 |
| 9. | Budowa drogi asfaltowej w kier. cmentarza Sokołow – Zaborów Nowy (Db-9) | 903.200,00 | 677.400,00 | 225.800,00 |
| 10. | Budowa drogi gminnej Górki I – Marianka (Db-13) | 710.000,00 | 532.500,00 | 177.500,00 |
| 11. | Budowa drogi twardej Józefków – Żelatka (Db-41) | 490.000,00 | 367.500,00 | 122.500,00 |
| 12. | Budowa drogi twardej Jaworek – Podgórze (Db-42) | 598.500,00 | 448.875,00 | 149.625,00 |
| 13. | Budowa drogi gminnej asfaltowej Feliksów (Db-28) | 726.500,00 | 544.875,00 | 181.625,00 |
| 14. | Budowa drogi twardej we wsi Rogożewek – Emilianów (Db-43) | 570.000,00 | 427.500,00 | 142.500,00 |
| 15. | Budowa drogi asfaltowej na odcinku Jastrzębia – Niedrzew (Db-11) | 982.000,00 | 736.500,00 | 245.500,00 |
| 16. | Budowa drogi asfaltowej Nagodów – Rumunki (Db-24) | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| 17. | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej II etap Gorzewo (Ks-105) | 500.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 |

Źródło: INWEST CONSULTING S.A. na podstawie danych Urzędu Gminy

Realizacja tych inwestycji oznacza wykonanie zadań o łącznej planowanej wartości

11 806 811 PLN.

W tym 3 391 950 PLN (ok. 28,7%) to udział własny, reszta niekomercyjne środki zewnętrzne.

Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną ze środków samorządowych przewiduje się otrzymanie prawie 2,5 złotego ze środków bezzwrotnych.

Nakłady inwestycyjne na projekty przyjęte do WPI po uwzględnieniu korekty inflacyjnej przedstawione są w poniższej tabeli.

###### Zestawienie wydatków inwestycyjnych zgłoszonych do WPI w latach 2004 - 2006 (zgodnie z tabelą 3).

| Inwestycje |  |  | ROK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. Środki własne |  |  | 140 000 | 200 000 | 291 312 |
| 2. Obligacje |  |  | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
| 3. Środki pozabudżetowe |  |  | 3 825 854 | 4 054 411 | 638 806 |
| Razem wartość inwestycji |  |  | 5 365 854 | 5 686 411 | 930 118 |
| Wartość inwestycji narastająco: |  |  | 5 365 854 | 11 052 265 | 11 982 383 |

Źródło: INWEST CONSULTING S.A.

Przyjęte zadania będą mogły być sfinansowane do 2006 roku.

Począwszy od 2007 roku Gmina Gostynin będzie dysponowała wolnymi środkami pozwalającymi na podejmowanie kolejnych zadań inwestycyjnych (do dyspozycji pozostanie blisko 750 000 zł w latach 2007 i 2008).

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.	Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin		2

1.1.	Wstęp	3

1.2.	Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gostynin	4

1.3.	Metodyka prac	7

Rozdział 2.	Charakterystyka zobowiązań finansowych	8

2.1.	Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	9

2.2.	Informacje o udzielaniu przez Gminę Gostynin poręczeń i gwarancji	13

Rozdział 3.	Prognozy budżetowe w latach 2004 – 2011 z uwzględnieniem dodatkowego zadłużenia na kwotę 2 800 000 PLN	14

Rozdział 4.	Wieloletni Plan Rozwoju	19

4.1.	Wnioski do WPR	20

4.2.	Wnioski przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	23

Rozdział 5.	Załączniki	25

5.1.	Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 21/2003 z dnia 16.07.2003 roku w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	26

5.2.	Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 22/2003 z dnia 21 lipca 2003 r.w sprawie procedur prac oraz w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	28

5.3.	Uchwała Nr 89/XII/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	31

Odsetki od zobowiązań finansowych w latach 2001 – 2003 zostały podane zbiorczo dla poszczególnych lat w tabeli podsumowującej.

Dane dotyczace rentowności 52-tyg. bonów skarbowych i marż przyjętych do obliczeń odsetek od obligacji zostały przedstawione na stronie 9 i 10 niniejszego opracowania.