Załącznik nr 7 do SIWZ  RG.271.6.2015

### U M O W A Nr  ……………….

zawarta w dniu ………………….. w Gostyninie, pomiędzy: Gminą Gostynin, 09-500 Gostynin, Rynek 26, NIP 971-065-94-40 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Edmunda Zielińskiego  – Wójta Gminy Gostynin

kontrasygnata Patrycji Rosa - Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………………………………………………………………..

NIP ….............................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

1.W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………2015 roku przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia  „Organizacja placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach zadania  pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

1) Część 1 zamówienia - Organizacja placu zabaw  w Szkole Podstawowej w Emilianowie.

2) Część 2 zamówienia - Organizacja placu zabaw  w Szkole Podstawowej  w Sierakówku.

3) Część 3 zamówienia- Organizacja placu zabaw  w Szkole Podstawowej w Zwoleniu

4) Część 4 zamówienia - Organizacja placów zabaw w Szkołach Podstawowych w: Sokołowie, Solcu i Teodorowie.

Punkt 1-4 wpisany zostanie  do ostatecznej umowy z Wykonawcą w zależności od części udzielonego zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót, dokumentacja techniczna.

3.Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami oraz należytą starannością.

4.Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową oraz, że pokrywa ona wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót.

5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz spełnianie wymagań określonych odpowiednimi przepisami, przez wykonane roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy.

6.Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

7.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem  niniejszej umowy.

§ 2

1.Zakupione i użyte przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i  przepisach prawa budowlanego.

2.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, o których mowa w ust. 1  certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN-EN, aprobaty techniczne, atesty.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy -  do dnia 15 czerwca 2015r.

§ 4

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z zapisem w ofercie.

§ 5

- Wykonawca ma możliwość zatrudnienia podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy realizacji robót, jeżeli zostały one zastrzeżone w siwz jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez Wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy w szczególności:
- zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,
- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy,
- warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach gdy:
- niespełnione zostaną wymagania określone w siwz,
- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy od pkt. 4 do pkt. 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

- Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

1.Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy upoważniony ze strony Zamawiającego jest P. Jarosław Cichoński.

2.Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest ...........................................................

3.Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcje kierownika robót posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 7

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) przestrzeganie terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ,

3) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i innymi przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami BHP, ppoż. oraz należytą starannością.

4) dostawa urządzeń placu zabaw, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ; Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt realizuje zakup, załadunek, transport i rozładunek urządzeń oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia czy też wady powstałe w trakcie realizowania dostawy,

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

6) pokrywanie kosztów wody i energii elektrycznej w okresie budowy,

7) właściwe zabezpieczenie prowadzonych robót w szczególności:

- zabezpieczenie terenu robót i ochrona przed zniszczeniem znajdujących się na terenie robót elementów zagospodarowania terenu oraz utrzymywanie porządku na terenie robót, a także poza nim, w obrębie działania Wykonawcy,

- zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów, urządzeń do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów,

8) dbanie o porządek na terenie robót.

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,

10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia,

11) ewentualne sporządzenie planu BIOZ dla robót, dla których jest on wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zakresem robót objętych przedmiotem zamówienia

12) zgłoszenie robót do odbioru z przekazaniem Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót kompletu dokumentów odbiorowych oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie stwierdzonych usterek.

13) uprzątnięcie terenu wykonywanych robót własnym staraniem i na własny koszt.

14) przedłożenie Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego,

15)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu robót,

2) dokonywanie odbioru  robót podlegających zakryciu,

3) odebranie robót będących przedmiotem umowy.

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 8

1.Wykonawca od protokolarnego przyjęcia terenu do chwili oddania obiektu ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wykonaniem montażu urządzeń.

§ 9

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą dla części …....   w wysokości  brutto  …........................................................................................ zł (słownie: ...........................................................................................................................................)
w tym wartość netto ...................................................................., podatek VAT .........................%

2.Wynagrodzenie,  o którym mowa jest niezmienne przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i uwzględnia wszelkie elementy inflacyjne oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.Nie doszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4.Rozliczenie nastąpi jednorazowo fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy.

5.Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego.

6.Termin realizacji faktur – do 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

7.Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 10

1.Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru robót,

składających się na  przedmiot odbioru, a w przypadku zakończenia  robót należy złożyć

jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia   o zakończeniu

robót rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru.

3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

4.Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu całego ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. W odbiorze końcowym uczestniczy również Wykonawca oraz przedstawiciele jednostek, których udział w odbiorze nakazują obowiązujące przepisy.

§ 11

1.Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy:

a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

b)Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego realizuje przedmiot umowy niezgodnie z   opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., to jest w razie stwierdzenia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową z naruszeniem

terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  brutto,      	określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2)za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w

okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 9 ust. 1  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości

20% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust.1.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych

w Kodeksie cywilnym.

3.Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w

wyniku realizacji niniejszej umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego

wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 13

1.Strony postanawiają, że Wykonawca udziela gwarancji jakości  oraz rękojmi na roboty i urządzenia wykonane na podstawie niniejszej umowy na okres ….........m-cy.

2.Okres gwarancji  i rękojmi rozpoczyna się od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku wyznaczenia terminu na usunięcie wad i usterek – od ich usunięcia.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu Wykonawcy. Gwarantem tych prac jest Wykonawca.

§ 14

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 8% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę.............................................. złotych, w formie: ..………............................................

2. Kwotę zabezpieczenia  pieniężnego Zamawiający zdeponuje  na specjalnie  do tego celu  otwartym oprocentowanym rachunku bankowym.

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy (odbiór końcowy), a pozostałe 30% zatrzymuje tytułem kaucji na okres trwania rękojmi za wady i zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

- 5. Koszty operacji bankowych związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Wykonawcę.

§ 15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3.Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: