RG.IN.271.22.2012

„ Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nagodów – Rumunki na odcinku od 1+ 328,60km do 2+250,00 km”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający :

Gmina Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

tel.:(24) 236 07 75,  fax (24) 236 07 69

Gostynin, wrzesień 2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Rozdział I

Informacje ogólne

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Gostynin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nagodów – Rumunki na odcinku od 1+ 328,60km do 2+250,00 km”

2. Przedmiot zamówienia:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą– 0,921km;

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4232,00m2;

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm – 3382,00m2;

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości  6 cm (warstwa wiążąca) – 3560,60m2;

- naprawa dróg gruntowy – wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym – wysypanie poboczy – 671,40m2;

- oznakowanie pionowe;

- roboty teletechniczne – zgodnie z dokumentacją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót. Poglądowo dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budolwanych – stanowiące załączniki nr  9,10,11 do SIWZ.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę  rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżają określonych standardów.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  Kod CPV: 45233120-6.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niniejsza specyfikacja może być przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (24) 236 07 69.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

7. Zamawiajacy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, o ile zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ich zakres oraz wartość wskaże w formularzu oferty. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonanie prac w podwykonastwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

Rozdział II

Termin wykonania zamówienia.

Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 30.10.2012r.

Rozdział III

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

I.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, t.j. dotyczące budowy dróg o nawierzchni bitumicznej i wartości robót minimum 300 000, 00 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie im powierzone, t.j. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej.

Osoba, o której mowa wyżej musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

- Wykonawca posiada własny lub dysponuje sprzętem koniecznym do wykonania robót nawierzchniowych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5) nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IV.

Zamawiający wzywa (w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu składania ofert. Wykonawca, który nie spełni każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

II. Z ubiegania się o o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp,

2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

3)nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania  ofertą lub w terminie,  o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

5)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III. Zamawiajacy odrzuca ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej   konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie  omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV

I.Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22  ustawy  ( zał. nr 1 do SIWZ);

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24  ustawy (zał. nr 2 do SIWZ);

3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

7)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zał. Nr 3 do SIWZ),

8)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (zał. Nr 4 do SIWZ),

9)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działności jest któtszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – (zał. Nr 5 do SIWZ),

10) wykaz sprzętu i wyposażenia zakładu przewidzianego do realizacji zamówienia –(zał. Nr 6 do SIWZ),

11)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału osobowego, technicznego i finansowego, jeżeli wykonawca wskazał podmioty, którymi będzie dysponował.

12)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3,4,5,6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

II. Do oferty należy załączyć również:

- wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – zał. Nr 7 do SIWZ;

- ewentualnie pełnomocnictwo;

- kosztorys ofertowy

Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów, należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału.

W przypadku złożenia oferty wspólnej:

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który prowadzone będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia.

Dokument, o którym mowa w pkt. I. 2-6 winien złożyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną, pozostałe dokumenty łącznie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Rozdział V

##### Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej,  publikując jednocześnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ.

7. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Eliza Starczewska, Małgorzata Wiland   –  tel. (24) 236 07 75, fax: (24) 236 07 69.

# Rozdział VI

Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą  tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wówczas zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Rozdział VIII

Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

4)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5)Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco:

Oferta na wykonanie zamówienia:

„ Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nagodów – Rumunki na odcinku od 1+ 328,60km do 2+250,00 km”

Nie otwierać przed 24 września 2012r., godz. 10.00

7)Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# Rozdział IX

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gostyninie, Rynek 26, sekretariat, w terminie do dnia 24.09.2012 r., do godz. 9.30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2012 r., o godz. 10.00 w siedzibie U.G. Gostynin,

Rynek 26,

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

# Rozdział X

Opis sposobu obliczenia ceny

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w PLN. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (cena ryczałtowa zgodnie z art. 632 KC) uwzględniając obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ostateczną, będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy i musi uwzględniać wszelkie koszty związane z należytym i kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikającym wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość zadania i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Rozdział XI

Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa

kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

Ocena kryteriów – wartość punktowa ceny (kryterium) jest wyliczona wg. wzoru:

Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 100 pkt. =  .........pkt

Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w wysokości 8%  ceny całkowitej podanej w ofercie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utowrzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie innych form zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający zachowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi wynikającemu z terminu zakończenia umowy, przedłużonemu o 30 dni przewidziane przez Zamawiającego na czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonwców  z treści gwarancji muszą wynikać poniższe informacje:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

- zobowiązanie gwaranta, że zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany.

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie,

- termin ważności.

### Rozdział XIII

Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2, t.j. faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) została złożona tylko jedna oferta,

b) nie wykluczono żadnego wykonawcy,

c) nie odrzucono żadnej oferty.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – zał. Nr 8 do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówien publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy;

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach

określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy;

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru  umowy;

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót 	dodatkowych o  których mowa w § 6 ust.10.

Powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego pzez obie strony.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XIV

Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Oświadczenie w trybie art. 22;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 24;

Załącznik nr 3 – Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie – uprawnienia,

Załacznik nr 5 – Wykaz robót,

Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu,

Załącznik nr 7 -  Formularz ofertowy,

Załącznik nr 8 – Projekt umowy,

Załacznik nr 9 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 11- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

ZATWIERDZIŁ: