załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

U M O W A Nr  …………………

zawarta w dniu ……………..2008r., pomiędzy Gminą Gostynin, 09 – 500 Gostynin,

ul. Rynek  26  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

###### Jana  Kazimierza Krzewickiego  – Wójta Gminy

a

………………………………………………………………………………………………..

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Dryńkowskiej

o następującej treści :

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………2008 roku przetargu nieograniczonego,

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.:

”Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej Klusek – Lucień – odcinek w Klusku – I etap”.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

3) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną..

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót nastąpi w terminie 7 dni od

podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem

zdawczo-odbiorczym.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.10.2008 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1  wymagają potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy, przy czym przesunięcie terminu

zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od

Wykonawcy.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 1 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie

później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót.

Ryzyko i koszty kontynuowania robót ponosi Wykonawca i nie obciążają one

Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe

zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do

eksploatacji.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza

Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Terminowe wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,

obowiązującymi   normami i sztuką budowlaną,

2. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa

budowlanego  wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i

inwentaryzacja),

4. Wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i

przyłącza  energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii,

5. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia tymczasowego terenu budowy,

dróg  dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i

zlikwidowanie go po  zakończeniu robót, ochrona znajdującego się na terenie budowy

mienia oraz zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa pracy,

6. Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od jednostek uprawnionych do

wydawania  zezwoleń na terenach będących w ich Zarządzie oraz oznakowanie ulic,

w razie   konieczności,  na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi

przez zarządcę drogi,

7. Uzyskanie normatywnego wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego odrębnymi

przepisami, pod realizowane obiekty,

8. Przedstawienie pełnych atestów na wbudowane materiały,

9. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu

oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

10. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę

należytego wykonania  robót,

11. Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu

oraz  istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu

pierwotnego,

12. Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy,

13. Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy,

14. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): certyfikatu na

znak  bezpieczeństwa, certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami w

odniesieniu   do  wbudowywanych materiałów,

15. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w

terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

3. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

4. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

6. Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu

nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Cena, o której mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………………………….. zł

(słownie:……………………………………………………………………………….).

3. Cena obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszelkie inne, do których

realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust.1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami

wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługa

geodezyjna itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w

momencie  zakończenia inwestycji.

4. Cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu

umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu

umowy.

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne,

na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 – Prawo

zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu

tych  samych norm, standardów i parametrów.

8. W przypadkach, o których mowa w ust.7, podstawą do sporządzenia właściwego

kosztorysu  jest   zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w ofercie

Wykonawcy dla  zadania podstawowego, zaś w przypadku innego asortymentu robót,

nie objętego  kosztorysem  ofertowym, ceny jednostkowe robocizny, materiałów i

sprzętu ustalone  zostaną wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu

wbudowania materiałów. W  przypadku ich braku - wg   faktur zakupu lub cen najmu

sprzętu, po wcześniejszym   uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

§ 7

1. Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo Obsługi  Rolnictwa „ INWESTOROL” Sp. z o.o. Płock ul. Jachowicza 2, przy czym funkcję Inspektora  Nadzoru pełnić będzie : Andrzej Kwarecki – upr. bud. nr 211/70.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:……………………………..    posiadający wymagane przygotowanie zawodowe, upr. bud. nr ………..

§ 8

Wykonawca nie ma prawa do zatrudnienia podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych

elementów   rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku

zakończenia     robót –  złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do

odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru

robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych,

składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie14 dni roboczych od daty

zawiadomienia   o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a

w   przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi

pisemnie o  tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę

uniemożliwiającą rozpoczęcie  odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują  następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,

b) gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia  dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% ceny, za każdy dzień

opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% ceny, za każdy dzień opóźnienia, w ich

usunięciu,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości

10% ceny, w szczególności w przypadkach określonych w § 12.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości

ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  z wystawionej przez siebie faktury.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, bez obowiązku

zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi;

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z

zastrzeżeniem § 12 , kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą

być  wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową,

jeżeli    odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały  wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu

zaawansowania tych  robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą częściową i końcową,  przy czym podstawą   do wystawienia faktur są protokół odbioru  częściowego lub odbioru końcowego.

2. Termin realizacji faktur – do 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego.

3. Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazywana na wskazane przez Wykonawcę konto.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ……………………

5. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 9710659440

6. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego

zamawiającego.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-cio  miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu   art.577k.c., na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 16

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku ustawowej   zmiany podatku VAT.

3.Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

§ 17

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.

### PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA